## Slide 1: 소융캡디 3주차
2019102114 이륜하

## Slide 2: 주제 선정

## Slide 3: 주제 선정
논문 탐색 결과 현재 대부분의 논문은 일정한 신호와 라인을 지키며, 최대한 사고를 내지 않는 방향
그러나 이는 자율주행자동차나 도로 통제 시스템에서 응용 가능할 뿐, 현실과 유사한 교통 시뮬레이션을 필요로 하는 게임에는 적합하지 않음.
현실 세계에서 발생하는 다양한 사고들, 그 중 신호를 무시하여 발생하는 사고에 대해 조명해보고자 함.

## Slide 4: 주제 선정
SUMO를 응용, Judge(신호등) 개념 도입
Judge의 판단을 무시하는 차량 알고리즘 개발
사고 발생 구간을 자동적으로 통제하고 정상화하는 도로 시스템
인도에 응용, 신호 무시 보행자 및 사고 알고리즘 개발

## Slide 5: 추진 계획

## Slide 6: 추진 계획
SUMO Based Platform for Cooperative Intelligent Automotive Agents 참조
Ue4로 시뮬레이션 구축
에셋은 언리얼 엔진 마켓 참조

## Slide 7: 추진 계획
순번 | 추진내용 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 비고
1 | 자료조사 | O |  |  |  | 
2 | urban traffic simulator 구현 | O | O |  |  | 
3 | 신호 무시 차량 알고리즘 구현 |  | O | O |  | 
4 | 사고 구간 통제 알고리즘 구현 |  | O | O |  | 
5 | pedestrian simulator 구현 |  |  | O | O | 
6 | 신호 무시 보행자 구현 |  |  | O | O | 
7 | 보행자/차량 간의 사고 상황 구현 |  |  |  | O | 가능한 만큼

## Slide 8: 진행과정

## Slide 9: 진행과정
Using Unreal Engine as an engineering tool for traffic simulation and analysis
Spline을 이용해 교차로 및 도로 건설….?
이외에도 다른 방안이 있나 찾아보는 중 (NevMesh+타깃포인트 등)